Inhoud

[1. Inleiding 5](#_Toc136066697)

[2. 09/03 Aanvang project 6](#_Toc136066698)

[2.1. Aanvang project 6](#_Toc136066699)

[3. 16/03 7](#_Toc136066700)

[3.1. Sprint planning 7](#_Toc136066701)

[4. 22/03 8](#_Toc136066702)

[4.1. Sprint review 8](#_Toc136066703)

[4.2. Sprint planning 8](#_Toc136066704)

[5. 27/04 9](#_Toc136066705)

[5.1. Sprint review 9](#_Toc136066706)

[5.2. Sprint planning 9](#_Toc136066707)

[6. 04/05 10](#_Toc136066708)

[6.1. Sprint review 10](#_Toc136066709)

[6.2. Sprint planning 10](#_Toc136066710)

[7. 25/05 11](#_Toc136066711)

[7.1. Sprint review 11](#_Toc136066712)

[7.2. Sprint planning 11](#_Toc136066713)

[8. 01/06 12](#_Toc136066714)

[9. Burndown chart 13](#_Toc136066715)

1. Inleiding

Dit is een samenvatting van alle sprint reviews en planningen die werden gehouden voor het project Reisplanningssysteem voor de vakken Agile & Testing en Gevorderde Programeertechnieken.

1. 09/03 Aanvang project

Aanwezig: Tim Van Baekel, Dries Van Hool

* 1. Aanvang project
* Opdracht gestart.
* Begin analyse

1. 16/03

Aanwezig: Tim Van Baekel, Gilles Lagrillière, Dries Van Hool

* 1. Sprint planning
* Opstellen van epics & stories in Github project
* We spreken af om enkele de analyse verder af te werken
* Prototypes maken.
* Usecases uitschrijven.
* ERD maken.

1. 22/03

Aanwezig: Tim Van Baekel, Gilles Lagrillière, Dries Van Hool

* 1. Sprint review
* Feedback analyse.
* Feedback prototypes.
  1. Sprint planning
* Prototypes bijwerken.
* Project architectuur opmaken.
* Views creëren.
* Leeftijden, Gebruikers & Reizen beheren.

1. 27/04

Aanwezig: Gilles Lagrillière, Dries Van Hool

* 1. Sprint review
* Eerste userstories afgewerkt.
* Feedback prototypes.
  1. Sprint planning
* Feedback verwerken.
* Achterstallige stories bijwerken (Thema’s & Cursussen beheren)

1. 04/05

Aanwezig: Gilles Lagrillière, Dries Van Hool

* 1. Sprint review
* Bespreking achterstand stories.
* Feedback UX/UI.
* Foutmeldingen niet meteen tonen.
* Oplossing zoeken voor pop-upschermen. Met tabbladen werken?
  1. Sprint planning
* Feedback verwerken.
* Achterstallige stories bijwerken (Thema’s & Cursussen beheren).
* Reisbudget beheren, boekingen beheren en cursussen linken.

1. 25/05

Aanwezig: Gilles Lagrillière, Dries Van Hool

* 1. Sprint review
* Cursussen linken is niet afgeraakt omwille van technische vragen.
* Hoofdmenu knoppen. Werken met cards i.p.v. default knoppen. Onder elkaar.
* Filtering op alfabetische volgorde.
* Stijl consequent houden.
  1. Sprint planning
* Feedback verwerken.
* Cursussen linken afwerken.
* Boekingen beheren.

1. 01/06

/

1. Burndown chart

Op basis van geplande stories (planned) en uitgevoerde stories (actual)